附件1

| 部门名称 | 债券信息 |  |  |  |  |  |  | 债券项目情况 |  |  |  |  |  |  | 建设进度及运营情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券 规模 （万元） | 发行时间 （年/月/日） | 债券 利率 （%） | 债券 期限 （年） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：债券资金安排（万元） |  |  | 其中：债券资金安排（万元） |  |  |
| 广西工业职业技术学院 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（四期） | 2205764 | 一般债券 | 2300 | 2022/06/05 | 2.97% | 10 | 广西工业职业技术学院南宁教育园区新校区建设项目和设备购置 | 广西南宁市 | 178000 | 108000 |  | 148900 | 106500 | 82.36%，12000学生已入驻 |  |

截至2022年末发行的新增政府一般债券情况表

附件2

| 部门名称 | 债券信息 |  |  |  |  |  |  |  | 债券项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） |  | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 已取得项目收益（万元） | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：债券资金安排（万元） |  | 其中：债券资金安排（万元） |  |  |  |  |
| 广西工业职业技学院 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（八期） | 1044647 | 其他自平衡专项债券 | 20000 | 2021/05/27 | 3.80 % |  | 20年 | 广西工业职业技术学院南宁教育园区新校区建设 | 房屋建筑物购置 | 178000 | 108000 | 118600 | 76200 | 8160 | 0 | 66.63%，12000学生已入驻 |  |

截至2022年末发行的新增政府专项债券情况表

| 部门名称 | 债券信息 |  |  |  |  |  |  |  | 债券项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） |  | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  |  | 已取得项目收益（万元） | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：债券资金安排（万元） |  |  | 其中：债券资金安排（万元） |  |  |  |  |
| 广西工业职业技学院 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）—2021年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 1044647 | 其他自平衡专项债券 | 15000 | 2021/08/26 | 3.52 % |  | 20年 | 广西工业职业技术学院南宁教育园区新校区建设 | 房屋建筑物购置 | 178000 | 108000 | 133600 |  | 91200 | 8160 | 0 | 75.06%，12000学生已入驻 |  |
| 部门名称 | 债券信息 |  |  |  |  |  |  |  | 债券项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） |  | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  |  | 已取得项目收益（万元） | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：债券资金安排（万元） |  | 其中：债券资金安排（万元） |  |  |  |  |  |
| 广西工业职业技学院 | 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期） | 2205282 | 其他自平衡专项债券 | 3000 | 2022/02/28 | 3.32 % |  | 20年 | 广西工业职业技术学院南宁教育园区续建项目 | 房屋建筑物购置 | 178000 | 108000 | 136600 | 94200 |  | 16320 | 0 | 76.74%，12000学生已入驻 |  |

| 部门名称 | 债券信息 |  |  |  |  |  |  |  | 债券项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） |  | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 已取得项目收益（万元） | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：债券资金安排（万元） |  | 其中：债券资金安排（万元） |  |  |  |  |
| 广西工业职业技学院 | 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十四期） | 2205768 | 其他自平衡专项债券 | 10000 | 2022/05/27 | 3.32 % |  | 20年 | 广西工业职业技术学院南宁教育园区续建项目 | 房屋建筑物购置 | 178000 | 108000 | 146600 | 104200 | 16320 | 0 | 82.36%，12000学生已入驻 |  |

注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2021-2022年末专项债券及对应项目情况。

附件4

截至2022年末发行的新增地方政府专项债券

资金收支情况表

单位：亿元

| 序号 | 截至2022年末新增专项债券资金收入 |  | 截至2022年末新增专项债券资金安排的支出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
| 合计 |  | 4.8 |  | 4.8 |
| 1 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（八期） | 2 | 其他资本性支出 | 22 |
| 2 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）—2021年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 1.5 | 其他资本性支出 | 1.5 |
| 3 | 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期） | 0.3 | 其他资本性支出 | 00.3 |
| 4 | 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十四期） | 1.0 | 其他资本性支出 | 1.0 |

附件4

截至2022年末发行的新增地方政府一般债券

资金收支情况表

单位：亿元

| 序号 | 截至2022年末新增一般债券资金收入 |  | 截至2022年末新增一般债券资金安排的支出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
| 合计 |  | 0.23 |  | 0.23 |
| 1 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（四期） | 0.23 | 其他资本性支出 | 0.23 |